**Cronograma de Desenvolvimento das Atividades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATIVIDADE** | **DURAÇÃO** | **INÍCIO** | **FIM** |
| **Manter cadastro de instituições e hemocentros** | 3 meses | 02/2020 | 04/2020 |
| Cadastrar informações básicas | 2 meses | 02/2020 | 03/2020 |
| Cadastrar informações de status do banco de sangue | 2 meses | 03/2020 | 04/2020 |
| **Manter cadastro de doadores** | 3 meses | 04/2020 | 06/2020 |
| Cadastrar informações básicas | 2 meses | 04/2020 | 05/2020 |
| Cadastrar dados das doações | 2 meses | 05/2020 | 06/2020 |
| **Gerenciar solicitações de doações e alertas** | 5 meses | 07/2020 | 11/2020 |
| Solicitar doação de sangue aos doadores da região | 2 meses | 07/2020 | 08/2020 |
| Enviar alerta de doações sobre quando o doar poderá doar novamente | 3 meses | 09/2020 | 11/2020 |
| Enviar alerta com informativos sobre campanhas de doação | 3 meses | 09/2020 | 11/2020 |
| Enviar alerta sobre a utilização do sangue doado | 3 meses | 09/2020 | 11/2020 |
| **Manter agendamento de doações** | 2 meses | 02/2021 | 03/2021 |
| Agendar doações junto às instituições e hemocentros | 2 meses | 02/2021 | 03/2021 |
| **Manter formulários de pré-triagem** | 1 mês | 04/2021 | 04/2021 |
| Disponibilizar formulário de pré-triagem | 1 mês | 04/2021 | 04/2021 |
| **Gerenciar perfis de usuário** | 2 meses | 05/2021 | 06/2021 |
| Incluir do perfil conquistas virtuais (gamificação) | 2 meses | 05/2021 | 06/2021 |
| Criar rede de doadores para conexão com amigos via redes sociais | 2 meses | 05/2021 | 06/2021 |

**Estrutura Analítica do Projeto – EAP**